Behinderungsanzeige

| Lfd. Nr. | Datum | Name des Verfassers |
| --- | --- | --- |
| Gewerk | Bauteil | Bereich |
| Beschreibung des Behinderungssachverhaltes (Behinderung / Behinderungsgrund / Verantwortlicher): □ gemäß gesonderter Anlage □ Text wie folgt |  |  |
| Betroffene (Nach-) Unternehmer |  |  |
| Zeitpunkt Beginn Behinderung: |  |  |
| Zeitpunkt (voraussichtliche) Beendigung Behinderung: |  |  |
| Welche Planungs- und / oder Ausführungsleistungen sind im Einzelnen betroffen? |  |  |
| In welcher Form konnten Arbeitsgeräte und Arbeitskräfte (z. B. anderenorts) eingesetzt werden? |  |  |
| Mussten Arbeitsmittel bzw. Arbeitskräfte abgezogen werden? |  |  |
| Welche Maßnahmen hat der AN getroffen, um die Folgen der Behinderung zu mildern? Etwaige Beschleunigungsmaßnahmen sind konkret nach eingesetzten Mitarbeitern / Zeiten zu benennen? |  |  |
| Welche Terminauswirkungen hat die Behinderung voraussichtlich auf die Vertragstermine? □ voraussichtlich keine Auswirkungen □ Die Behinderung betrifft Termine auf kritischem Pfad; folgende Fristen verschieben sich deshalb um ...... Arbeitstage |  |  |
| Entstehen Schäden / Mehrkosten auf Grund der Behinderung? □ voraussichtlich keine Schäden □ Schäden sind wie folgt zu befürchten: .... |  |  |
| Wir verpflichten uns, die Arbeiten nach Beendigung der Behinderung unverzüglich aufzunehmen. Soweit nicht bereits erfolgt, werden wir die Erledigung der Behinderung schriftlich anzeigen. |  |  |
| Datum: Unterschrift: |  |  |